THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý xe khách thông minh tích hợp AI thị giác máy tính và cảnh báo an toàn thời gian thực |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: nguyenquoclong1@dtu.edu.vn Phone: 0905513543 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: nguyenquoclong1@dtu.edu.vn Phone: 0905513543 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Trần Thị Hoàng Nhi | tranthoangnhi@dtu.edu.vn | Trần Thị Hoàng Nhi |
| Thành viên trong đội | Dương Đức Tín | duongductin@dtu.edu.vn | Dương Đức Tín |
|  | Trần Minh Triều | tranminhtrieu1@dtu.edu.vn | Trần Minh Triều |
|  | Phạm Thị Thanh Trúc | phamtthanhtruc2@dtu.edu.vn | Phạm Thị Thanh Trúc |
|  | Nguyễn Hữu Thái | nguyenhuuthai@dtu.edu.vn | Nguyễn Hữu Thái |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý xe khách thông minh tích hợp AI thị giác máy tính và cảnh báo an toàn thời gian thực |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Phạm Thị Thanh Trúc |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Thị Thanh Trúc | 12/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Phạm Thị Thanh Trúc | 13/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Trần Thị Hoàng Nhi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Đức Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Minh Triều | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Hữu Thái | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục đích	4

1.2. Phạm vi	4

1.3. Tham khảo	5

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	6

2.1. Lý do chọn đề tài	6

2.2. Định nghĩa dự án	6

2.3. Giải pháp đề xuất	7

2.4. Mục tiêu dự án	7

2.4.1. Hoạt động của ứng dụng	7

2.4.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống	8

2.4.3. Các công nghệ ràng buộc	10

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1.	Định nghĩa Scrum	10

3.1.1.	Mô tả Scrum	10

3.1.2. The artìacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2.	Kế hoạch tổng thể	12

3.3.	Quản lý tổ chức	14

3.3.1.	Nguồn nhân lực	14

3.3.2.	Phi nhân lực	14

# GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

a. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu và phát triển một nền tảng phần mềm trên nền Web nhằm số hóa toàn diện quy trình vận hành và phân phối vé xe khách, đồng thời tiên phong tích hợp hệ sinh thái công nghệ thông minh (Trí tuệ nhân tạo và xử lý thời gian thực) để giám sát, cảnh báo an toàn. Nền tảng hướng tới mục tiêu kép: vừa tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, quản trị nguồn lực cho các doanh nghiệp vận tải, vừa chủ động bảo vệ an toàn tính mạng cho hành khách và tài xế trên mọi hành trình.

b. Mục tiêu cụ thể

- Phân hệ đặt vé: Xây dựng luồng đặt vé trực tuyến, chọn ghế, thanh toán, quản lý vé điện tử.

- Phân hệ quản lý: Cung cấp dashboard cho nhà xe quản lý tuyến đường, chuyến xe, tài xế, doanh thu.

- Về phân hệ Tương tác thông minh và Tự động hóa hỗ trợ (Intelligent Support): Xây dựng kịch bản hội thoại (Conversational Flow) cho chatbot nhằm tự động hóa việc tư vấn, giải đáp các thắc mắc thường gặp của hành khách (FAQs).

- Phân hệ giám sát AI: Tích hợp thuật toán EAR phát hiện tài xế buồn ngủ, cảnh báo tại chỗ

- Phân hệ cảnh báo khẩn cấp: Xây dựng cơ chế SOS và truyền tải thời gian thực qua WebSockets

- Phân hệ lưu trữ: Xây dựng cơ chế "hộp đen số" lưu trữ sự kiện vi phạm kèm hình ảnh, tọa độ GPS

## 1.2. Phạm vi

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nền tảng web điều hành phân phối vé xe khách, đồng thời tiên phong tích hợp "Hệ sinh thái cảnh báo an toàn" (sử dụng AI và WebSockets) nhằm bảo vệ tính mạng hành khách và tài xế theo thời gian thực. Phạm vi thực hiện bao gồm:

- Phân tích và thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu và kiến trúc phần mềm đáp ứng đồng thời hai luồng nghiệp vụ: luồng quản lý thương mại (mini-ERP) và luồng xử lý dữ liệu viễn trắc khẩn cấp.

- Xây dựng phân hệ Quản lý & Thương mại:

- Hành khách: Xây dựng trọn vẹn luồng tìm kiếm tuyến/chuyến, chọn ghế theo sơ đồ, đặt vé, thanh toán trực tuyến và quản lý lịch sử đi lại cá nhân.

- Nhà xe/Admin: Cung cấp công cụ quản trị tập trung bao gồm: quản lý nhân sự (tài xế, lơ xe), đội xe, tuyến đường, thiết lập sơ đồ ghế và hệ thống báo cáo thống kê doanh thu định kỳ.

- Xây dựng phân hệ Cảnh báo An toàn (Safety Ecosystem):

- Tích hợp AI Client-side (nhận diện khuôn mặt trên trình duyệt) để tính toán chỉ số EAR (Eye Aspect Ratio), từ đó phát hiện tài xế buồn ngủ/mất tập trung.

- Nhận diện hành vi và cảnh báo an ninh (Behavior & Security Detection).

- Tích hợp công nghệ Real-time: Sử dụng WebSockets (Laravel Reverb / Socket.io) để truyền tải lập tức tín hiệu báo động đỏ và tọa độ GPS về Bảng điều khiển (Dashboard) của nhà xe.

- Kiểm thử và đánh giá tính khả thi của giải pháp.

## 1.3. Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu |
| --- | --- |
| [1] | Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks. In 21st Computer Vision Winter Workshop |
| [2] | Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. |
| [3] | Software engineering (10th ed.) |
| [4] | Laravel documentation |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành vận tải hành khách tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, từ đặt vé trực tuyến, chọn ghế đến thanh toán không tiền mặt. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi về mặt thương mại, tình trạng mất an toàn giao thông và an ninh trên các chuyến xe khách đường dài (đặc biệt là các chuyến xe đêm) vẫn đang là một bài toán nhức nhối của toàn xã hội. Hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ sự chủ quan, mệt mỏi hay ngủ gật của tài xế, cùng với những rủi ro về an ninh đối với hành khách, liên tục dấy lên hồi chuông báo động về sự an toàn tính mạng con người.

Khảo sát thực tế các nền tảng quản lý và đặt vé xe khách hiện có trên thị trường cho thấy, phần lớn các hệ thống chỉ đang tập trung giải quyết "bài toán thương mại" – tức là tối ưu hóa việc bán vé và quản lý lịch trình vận hành cơ bản. Hệ lụy là khi hành khách bước lên xe, họ gần như bị "bỏ rơi" khỏi hệ sinh thái bảo vệ số. Sự thiếu vắng một cơ chế giám sát và kết nối thời gian thực tại khoang lái khiến các đơn vị vận tải rơi vào thế bị động, mất kiểm soát rủi ro từ xa và không thể can thiệp kịp thời trước khi các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Từ những trăn trở về thực trạng trên và mong muốn ứng dụng công nghệ để tạo ra những giá trị nhân văn thiết thực, đề tài "Phát triển hệ thống đặt vé xe và quản lý xe khách tích hợp AI giám sát trạng thái tài xế và cơ chế cảnh báo an toàn thời gian thực" đã được lựa chọn để nghiên cứu và hiện thực hóa. Dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp số hóa quản lý cho nhà xe, mà cốt lõi là việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) làm "mắt thần" giám sát và công nghệ truyền phát thời gian thực làm "hệ thần kinh" cảnh báo. Đề tài kỳ vọng sẽ tạo ra một "tấm khiên" công nghệ vững chắc, vừa bảo vệ lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp vận tải, vừa kiến tạo một hành trình an toàn tuyệt đối cho mọi hành khách trên mọi nẻo đường.

## 2.2. Định nghĩa dự án

Đề tài hướng tới việc xây dựng một nền tảng Web-based toàn diện, hoạt động dựa trên hai trụ cột cốt lõi:

•	Trụ cột Kinh doanh & Vận hành: Số hóa hoàn toàn quy trình phân phối vé, thanh toán và quản lý nguồn lực (nhân sự, đội xe, tuyến đường) cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

•	Trụ cột An toàn & Giám sát: Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và WebSockets để giám sát trạng thái tài xế, xử lý các tình huống khẩn cấp (SOS) theo thời gian thực, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho hành khách.

## 2.3. Giải pháp đề xuất

Cung cấp một giải pháp kiến trúc phần mềm tích hợp thành công giữa hệ thống quản lý thông tin tập trung (Web 2.0 với Laravel & Vue.js) và công nghệ xử lý tại biên.

Giải pháp này chứng minh được tính khả thi về mặt hiệu năng: Hệ thống có thể gửi các cảnh báo khẩn cấp với độ trễ gần như bằng không (zero-latency) thông qua WebSockets, đồng thời giải quyết triệt để bài toán bảo vệ quyền riêng tư hình ảnh của tài xế (không truyền video về server) và tiết kiệm tối đa băng thông mạng.

## 2.4. Mục tiêu dự án

Nền tảng Quản lý, Phân phối vé trực tuyến và Trợ lý ảo (Core Business & AI Chatbot): Xây dựng thành công một hệ thống Web-based toàn diện (ứng dụng kiến trúc ứng dụng đơn trang - SPA) giải quyết trọn vẹn bài toán thương mại với luồng phân quyền chặt chẽ cho từng nhóm tác nhân (Khách hàng, Admin, Nhà xe, Tài xế). Đặc biệt, hệ thống tích hợp thành công module Trợ lý ảo (AI Chatbot) giúp tự động hóa khâu chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tư vấn lịch trình, giải đáp thông tin 24/7 nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giảm tải cho hệ thống tổng đài truyền thống.

Hệ sinh thái Cảnh báo An toàn (Safety Ecosystem): Triển khai thành công module Trí tuệ nhân tạo (Client-side AI) ngay trên giao diện thiết bị của tài xế. Module này có khả năng phân tích luồng video, tính toán chỉ số EAR để nhận diện trạng thái buồn ngủ và phát âm thanh cảnh báo tại chỗ. Hệ thống nút SOS và Bảng điều khiển thời gian thực (Real-time Dashboard): Tiếp nhận tức thời các tín hiệu báo động khẩn cấp kèm tọa độ GPS từ xe khách gửi về tổng đài nhà xe.

### 2.4.1. Hoạt động của ứng dụng

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý xe khách thông minh tích hợp AI thị giác máy tính và cảnh báo an toàn thời gian thực” là một ứng dụng web cho phép hành khách tra cứu – đặt vé – thanh toán, đồng thời hỗ trợ nhà xe và quản trị viên quản lý vận hành. Ranh giới hệ thống là mô-đun web trung tâm (FE Vue <-> BE Laravel) kết nối CSDL và cổng thanh toán. Các tác nhân bên ngoài và mối liên hệ chính:

- Khách vãng lai: truy cập công khai để tìm kiếm chuyến xe và xem giá vé.

- Khách hàng (đã đăng ký/đăng nhập): thực hiện tìm kiếm – đặt vé – thanh toán, quản lý đơn hàng và thông tin cá nhân.

- Nhà xe: quản trị nghiệp vụ vận hành gồm quản lý chuyến xe, sơ đồ ghế, đặt vé, xe, tài xế, và xem hóa đơn khách hàng.

- Admin: quản trị toàn cục: quản lý nhân viên, nhà xe, khách hàng, voucher, hóa đơn và báo cáo thống kê.

### 2.4.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống

a. Yêu cầu chức năng

- Đối với khách vãng lai:

- Tìm kiếm tuyến xe theo điểm đi, điểm đến, ngày đi, ngày về.

- Xem thông tin chuyến xe và giá vé.

- Đối với khách hàng:

- Đăng ký / đăng nhập tài khoản.

- Quản lý thông tin tài khoản

- Chọn chuyến và chọn ghế.

- Đặt vé và thanh toán trực tuyến.

- Nhận vé điện tử (QR code).

- Xem lịch sử giao dịch.

- Tích điểm thành viên.

- Hủy vé theo chính sách.

- Sử dụng tính năng chia sẻ hành trình (Live Tracking) và Nút SOS khẩn cấp trên vé điện tử.

- AI Chatbot Assistant: Hỗ trợ thay đổi thông tin vé, tư vấn lộ trình và hướng dẫn xử lý khẩn cấp 24/7.

- Đối với nhà xe

- Quản lý tuyến – chuyến – xe – ghế.

- Quản lý vé.

- Xem báo cáo doanh thu.

- Quản lý tài khoản, ví tiền

- Theo dõi Bảng điều khiển An toàn (Safety Dashboard): Nhận cảnh báo đỏ nhấp nháy và còi báo động ngay lập tức khi tài xế ngủ gật hoặc xe có sự cố.

- Đối với Tài xế

- Đăng nhập trên thiết bị

- Xem danh sách hành khách, điểm đón/trả.

- Bật hệ thống Camera AI giám sát hành trình (tự động nhận diện buồn ngủ).

- Kích hoạt nút SOS khi gặp sự cố an ninh, tai nạn.

- Đối với Admin

- Quản lý toàn bộ hệ thống (người dùng, nhà xe, tài xế, tuyến đường).

- Thống kê và quản lý các lịch sử vi phạm an toàn (số lần tài xế ngủ gật, số lần báo động SOS) của toàn mạng lưới.

b. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh.

- Đảm bảo xử lý tối ưu truy vấn CSDL.

- Bảo mật

- Không lưu trữ hay truyền tải hình ảnh/video khuôn mặt tài xế lên mạng, chỉ truyền tín hiệu cảnh báo (Text/JSON) để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

- Phân quyền chặt chẽ: Cảnh báo của nhà xe nào thì chỉ màn hình điều hành của nhà xe đó mới nhận được.

- Tính toàn vẹn dữ liệu

- Dữ liệu vi phạm an toàn (lịch sử ngủ gật, giờ giấc, tọa độ GPS) sau khi ghi nhận vào hệ thống không thể bị chỉnh sửa hay xóa bỏ bởi tài xế.

- Khả năng mở rộng

- Có thể mở rộng tích hợp với phần cứng chuyên dụng (như Camera hồng ngoại quay ban đêm) hoặc hệ thống SMS tự động thông báo cho người thân trong tương lai.

- Khả năng sử dụng

- Giao diện điều hành trực quan, các tín hiệu cảnh báo an toàn phải được thiết kế nổi bật (màu đỏ, âm thanh lớn) để thu hút sự chú ý ngay lập tức của nhân viên trực ban.

### 2.4.3. Các công nghệ ràng buộc

#### 2.4.3.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, HTML, CSS, JavaScript.

- Framework: Laravel, VueJS.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý: Scrum Model.

#### 2.4.3.2. Môi trường

- Máy khách: Có kết nối Internet, trình duyệt Web (Chrome, Firefox, Edge...).

- Công cụ phát triển: VSCode, MySQL Workbench/Navicat.

- Quản lý mã nguồn: Github/Gitlab.

#### 2.4.3.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.2: Các giai đoạn tổng thể

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu ban đầu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 3 ngày | 14/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2.2 | Thiết kế tài liệu | 3 ngày | 14/03/2026 | 16/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 55 ngày | 17/03/2026 | 10/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 20 ngày | 17/03/2026 | 05/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 21 ngày | 06/04/2026 | 26/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 14 ngày | 27/04/2026 | 10/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

Bảng 3.3: Phân công công việc các thành viên (dự kiến)

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | All Team |
| 2 | Tạo tài liệu Proposal | 12/03/2026 | 13/03/2026 | Trúc |
| 3 | Họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | All Team |
| 4 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 20/03/2026 | Nhi |
| 5 | Tạo tài liệu User Story | 15/03/2026 | 20/03/2026 | Thái |
| 6 | Tạo tài liệu Product Backlog | 15/03/2026 | 20/03/2026 | Triều |
| 7 | Tạo tài liệu Architecture | 15/03/2026 | 23/03/2026 | Triều |
| 8 | Tạo tài liệu Database | 15/03/2026 | 20/03/2026 | Thái,Trúc |
| 9 | Thiết kế giao diện | 15/03/2026 | 20/03/2026 | All Team |
| 10 | Sprint 1 | 21/03/2026 | 05/04/2026 | All Team |
| 11 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | All Team |
| 12 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 09/05/2026 | All Team |
| 13 | Project’s Meeting (Họp phản hồi) | 10/05/2026 | 10/05/2026 | All Team |
| 14 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 11/05/2026 | 15/05/2026 | All Team |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.4: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Quốc Long |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Trần Minh Triều Dương Đức Tín Phạm Thị Thanh Trúc Nguyễn Hữu Thái |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Thị Hoàng Nhi |

### Phi nhân lực

Bảng 3.5. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 12/03/2026 |
| 2 | PHP | Programing Language | Yes | 1 |  | 12/03/2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 12/03/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 12/03/2026 |