ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE KHÁCH THÔNG MINH TÍCH HỢP AI THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN THỜI GIAN THỰC

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Trần Thị Hoàng Nhi	28206505677

Nguyễn Hữu Thái	28211106125

Dương Đức Tín	28211106797

Trần Minh Triều	28211452514

Phạm Thị Thanh Trúc           28201101742

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý xe khách thông minh tích hợp AI thị giác máy tính và cảnh báo an toàn thời gian thực |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: nguyenquoclong1@dtu.edu.vn Phone: 0905513543 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Nguyễn Quốc Long Email: nguyenquoclong1@dtu.edu.vn Phone: 0905513543 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Trần Thị Hoàng Nhi | tranthoangnhi@dtu.edu.vn | 0971719734 |
| Thành viên trong đội | Dương Đức Tín | duongductin@dtu.edu.vn | 0906577775 |
|  | Trần Minh Triều | tranminhtrieu1@dtu.edu.vn | 0377815415 |
|  | Phạm Thị Thanh Trúc | phamtthanhtruc2@dtu.edu.vn | 0974774164 |
|  | Nguyễn Hữu Thái | nguyenhuuthai@dtu.edu.vn | 0396307906 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý xe khách thông minh tích hợp AI thị giác máy tính và cảnh báo an toàn thời gian thực |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog Document |
| Người thực hiện | Trần Minh Triều |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Minh Triều | 15/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Minh Triều | 15/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
| Quản lý dự án | Trần Thị Hoàng Nhi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
| Thành viên | Nguyễn Hữu Thái | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
|  | Dương Đức Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
|  | Trần Minh Triều | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |
|  | Phạm Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./05/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích.	7

1.2.	Phạm vi.	7

1.3.	Tài liệu tham khảo.	7

2.	PRODUCT BACKLOG	8

2.1.	PB01 – Đăng nhập	8

2.2.	PB02 – Đăng ký tài khoản	9

2.3.	PB03 – Đăng xuất	10

2.4.	PB04 – Quản lý thông tin cá nhân	11

2.5.	PB05 – Xem đơn hàng	12

2.6.	PB06 – Quên mật khẩu	14

2.7.	PB07 – Thay đổi mật khẩu	16

2.8.	PB08 – Tìm kiếm chuyến xe	18

2.9.	PB09 – Quản lý chuyến xe	20

2.10.	PB10 – Thanh toán	21

2.11.	PB11 – Đặt vé	24

2.12.	PB12 – Quản lý xe	25

2.13. PB13 – Quản lý tài xế	28

2.14.	PB14 – Quản lý sơ đồ ghế	30

2.15.	PB15 – Quản lý nhà xe	32

2.16.	PB16 – Quản lý khách hàng	34

2.17.	PB17 – Quản lý vé	36

2.18.	PB18 – Quản lý nhân viên	38

2.19.	PB19 – Quản lý voucher	41

2.20.	PB20 – Báo cáo thống kê	43

2.21.	PB21 – Phân quyền	45

2.22.	PB22 – Quản lý lịch làm việc	46

2.23.	PB23 – Xem lịch làm việc	46

2.24. PB24 – Quản lý đánh giá	47

2.25. PB25 – Quản lý tuyến đường	48

2.26. PB26 – Live Tracking	49

2.27. PB27 – AI thị giác & cảnh báo an toàn	50

2.28. PB28 – Chatbox AI	51

2.29. PB29 – Quản trị tri thức Chatbox AI	52

2.30. PB30 – Quản lý ví tiền nhà xe	53

2.	ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH	55

# GIỚI THIỆU

Tài liệu này trình bày Product Backlog của dự án, được xây dựng và quản lý theo quy trình Scrum. Đây là danh mục tổng hợp các tính năng, yêu cầu và mô tả kỹ thuật cần thiết để hoàn thiện hệ thống quản lý vé nhà xe.

Product Backlog tập trung chủ yếu vào các User Story, đồng thời bao quát cả các yêu cầu chức năng, phi chức năng, danh sách lỗi và các hạng mục kỹ thuật phát sinh. Tài liệu có tính linh hoạt cao, sẵn sàng cập nhật hoặc điều chỉnh thứ tự ưu tiên dựa trên phản hồi thực tế và định hướng từ Product Owner trong suốt vòng đời dự án.

## Mục đích.

Mục tiêu chính của tài liệu là cụ thể hóa các yêu cầu từ góc nhìn của người dùng cuối thành những hạng mục công việc rõ ràng. Các yêu cầu này sau đó sẽ được phân rã thành các nhiệm vụ chi tiết để nhóm phát triển thực thi.

## Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## Tài liệu tham khảo.

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

# PRODUCT BACKLOG

## PB01 – Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên, Admin, Nhà xe, Tài xế |
| Miêu tả | Người dùng vào website và đăng nhập vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào website - Bấm vào nút Đăng nhập - Hệ thống hiển thị form đăng nhâp - Người dùng nhập Số điện thoại, Mật khẩu vào cácTextbox tương ứng - Gửi yêu cầu đăng nhập đến hệ thống - Kiểm tra tài khoản - Kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản. Nếu tài khoản chưa kích hoạt hiển thị thông báo “Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra email để kích hoạt” - Kiểm tra sự tồn tại của Số điện thoại hoặc Mật khẩu. - Nếu Số điện thoại hoặc Mật khẩu không tồn tại hiển thị thông báo “Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng” - Ngược lại, chuyển đến bước 5 - Chuyển đến trang của người dùng |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản của người dùng phải tồn tại và đã được kích hoạt trong hệ thống |

## PB02 – Đăng ký tài khoản

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Miêu tả | Khách hàng vào website để tạo tài khoản cá nhân |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng vào website - Khách hàng bấm vào nút Đăng ký - Website chuyển khách hàng đến trang đăng ký tài khoản - Khách hàng nhập thông tin vào form đăng ký gồm: Số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Họ tên, Email. - Kiểm Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào: 5.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc (Số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Họ tên) → hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”. 5.2. Nếu Mật khẩu ít hơn 8 ký tự → hiển thị thông báo “Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự”. 5.3. Nếu Xác nhận mật khẩu không trùng khớp → hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”. 5.4. Nếu Email được nhập nhưng sai định dạng → hiển thị thông báo “Email không hợp lệ”. 5.5. Nếu tất cả dữ liệu hợp lệ → chuyển qua bước 6. - Hệ thống kiểm tra tài khoản: 6.1. Nếu Số điện thoại đã tồn tại → hiển thị thông báo “Số điện thoại đã tồn tại, vui lòng đăng nhập hoặc dùng số khác.” và quay lại bước 4. 6.2. Ngược lại → hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản thành công”. 7. Hệ thống gửi email kích hoạt tài khoản (nếu có nhập email). Sau khi khách hàng xác thực qua email, tài khoản sẽ được kích hoạt thành công. |
| Điều kiện ràng buộc | Không có |

## PB03 – Đăng xuất

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Admin, Nhà xe, Tài xế |
| Miêu tả | Người dùng (Khách hàng, Admin, Nhà xe, Tài xế) vào website và muốn đăng xuất khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất (Nhấn chọn nút [Đăng xuất]). 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất khỏi hệ thống không?”. 3.1. Nếu người dùng chọn Xác nhận, chuyển sang bước 4. 3.2. Nếu người dùng chọn Hủy, hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập. 4. Hệ thống thực hiện đăng xuất tài khoản người dùng. 5. Sau khi đăng xuất thành công, hệ thống: - Xóa thông tin phiên đăng nhập của người dùng. - Hiển thị thông báo “Đăng xuất thành công”. - Chuyển hướng về trang đăng nhập hoặc trang chủ website (tùy theo cấu hình hệ thống). |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đang đăng nhập vào hệ thống. |

## PB04 – Quản lý thông tin cá nhân

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thành viên, Admin, Nhà xe, Tài xế |
| Miêu tả | Người dùng vào ứng dụng để xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng chọn chức năng Thông tin cá nhân (Nhấn chọn [Thông tin cá nhân]). - Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân gồm các trường: Họ tên, Số điện thoại, Ngày sinh. - Người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin mong muốn. - Người dùng nhấn nút [Lưu] để gửi yêu cầu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: 6.1. Nếu dữ liệu không hợp lệ (thiếu thông tin bắt buộc, sai định dạng số điện thoại, v.v…), hệ thống thông báo “Dữ liệu nhập không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại” và yêu cầu người dùng nhập lại. 6.2. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn cập nhật thông tin cá nhân?” 6.2.1. Nếu người dùng chọn Xác nhận, hệ thống cập nhật thông tin thành công và hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công”. 6.2.2. Nếu người dùng chọn Hủy, hệ thống quay lại form trước đó và không thay đổi dữ liệu. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. |

## PB05 – Xem đơn hàng

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Miêu tả | Khách hàng đăng nhập vào hệ thống để xem danh sách và chi tiết các đơn hàng đã đặt |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. - Khách hàng chọn chức năng Đơn hàng của tôi (Nhấn chọn [Đơn hàng của tôi]). - Hệ thống hiển thị danh sách vé xe đã đặt, bao gồm các thông tin chuyến đi: - Mã đơn hàng / Mã vé - Tuyến xe (Nơi đi – Nơi đến) - Ngày giờ khởi hành - Số ghế / Loại ghế - Tổng tiền - Trạng thái vé (Chưa thanh toán / Đã thanh toán / Hiện tại/ Đã hủy / Đã đi) - Khách hàng có thể lọc, tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng đơn hàng - Khi khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể, hệ thống hiển thị chi tiết vé xe, bao gồm: - Thông tin chuyến xe (nhà xe, tuyến, thời gian khởi hành, điểm đón – trả khách) - Thông tin hành khách - Phương thức thanh toán - Mã giao dịch thanh toán (nếu có) - Trạng thái hiện tại của vé - Nếu vé chưa được thanh toán, hệ thống hiển thị nút [Thanh toán ngay] để khách hàng hoàn tất giao dịch trực tuyến. - Nếu khách hàng chưa có đơn hàng nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn chưa đặt vé nào. Hãy đặt vé ngay để trải nghiệm dịch vụ.” |
| Điều kiện ràng buộc | Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống |

## PB06 – Quên mật khẩu

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Nhà xe, Admin, Tài xế |
| Miêu tả | Người dùng quên mật khẩu và muốn khôi phục lại để đăng nhập vào hệ thống website đặt vé xe khách. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. - Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu (Nhấn chọn [Quên mật khẩu]). - Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập Email đã đăng ký. - Người dùng nhập thông tin và nhấn nút [Xác nhận]. - Hệ thống kiểm tra thông tin: 5.1. Nếu thông tin trống hoặc không hợp lệ → hiển thị thông báo “Vui lòng nhập thông tin hợp lệ”. 5.2. Nếu Email không tồn tại trong hệ thống → hiển thị thông báo “Tài khoản không tồn tại”. 5.3. Nếu hợp lệ → chuyển sang bước 6. - Hệ thống gửi link reset password về email. - Sau khi bấm vào link reset password, hệ thống sẽ gửi thêm 1 mail nữa với nội dung password mới gồm 6 kí tự ngẫu nhiên. - Hệ thống kiểm tra password: 8.1. Nếu sai hoặc hết hạn → thông báo “Password không hợp lệ hoặc đã hết hạn”. 8.2. Nếu đúng → chuyển sang bước 9. - Hệ thống hiển thị giao diện đặt lại mật khẩu mới, gồm các trường: - Mật khẩu mới - Xác nhận mật khẩu mới - Người dùng nhập thông tin và nhấn [Lưu mật khẩu]. - Hệ thống kiểm tra: 11.1. Nếu hai mật khẩu không khớp → thông báo “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp”. 11.2. Nếu hợp lệ → hệ thống cập nhật mật khẩu mới, thông báo “Đặt lại mật khẩu thành công”, và chuyển về trang đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký trong hệ thống. |

## PB07 – Thay đổi mật khẩu

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Nhà xe, Admin, Tài xế |
| Miêu tả | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và muốn thay đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật cho tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng chọn chức năng Thay đổi mật khẩu (Nhấn chọn [Đổi mật khẩu]) trong phần Thông tin cá nhân - Hệ thống hiển thị giao diện gồm các trường: - Mật khẩu hiện tại - Mật khẩu mới - Xác nhận mật khẩu mới - Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút [Xác nhận]. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 5.1. Nếu còn trống trường bắt buộc → hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”. 5.2. Nếu mật khẩu hiện tại không đúng → hiển thị thông báo “Mật khẩu hiện tại không chính xác”. 5.3. Nếu mật khẩu mới ít hơn 8 ký tự → hiển thị thông báo “Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự”. 5.4. Nếu mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không trùng khớp → hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”. - Nếu tất cả hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: 6.1. Nếu người dùng chọn Xác nhận, hệ thống cập nhật mật khẩu mới và hiển thị “Đổi mật khẩu thành công”. 6.2. Nếu người dùng chọn Hủy, hệ thống quay lại giao diện trước đó và không thay đổi dữ liệu. - Sau khi đổi mật khẩu thành công, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để đảm bảo an toàn. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. |

## PB08 – Tìm kiếm chuyến xe

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Khách vãng lai, Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Khách hàng vào website để tìm kiếm các chuyến xe phù hợp theo điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành và ngày về (nếu có). |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập vào trang chủ hoặc trang tìm kiếm chuyến xe của hệ thống. - Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm vào các trường: - Nơi xuất phát (bắt buộc) - Nơi đến (bắt buộc) - Ngày đi (bắt buộc) - Ngày về (nếu có) - Khách hàng nhấn nút [Tìm kiếm]. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: 4.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc → hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ nơi xuất phát, nơi đến, ngày đi và ngày về (nếu có)”. 4.2. Nếu dữ liệu hợp lệ → chuyển sang bước 5. - Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các chuyến xe thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, bao gồm các thông tin: - Tên nhà xe - Tuyến (Điểm đi – Điểm đến) - Giờ khởi hành / Giờ đến - Loại xe (Ghế / Giường / Limousine) - Giá vé - Số ghế trống còn lại - Khách hàng có thể lọc hoặc sắp xếp kết quả theo: - Giá vé (tăng dần / giảm dần) - Giờ khởi hành - Nhà xe - Nếu không có chuyến xe nào phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy chuyến xe phù hợp với thông tin tìm kiếm.” - Khi khách hàng chọn một chuyến xe cụ thể, hệ thống chuyển sang màn hình chọn ghế và đặt vé. |
| Điều kiện ràng buộc | Khách hàng có thể không cần đăng nhập để tìm kiếm chuyến xe. |

## PB09 – Quản lý chuyến xe

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Nhà xe đăng nhập vào hệ thống để thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa các chuyến xe, phục vụ việc đặt vé của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Nhà xe đăng nhập vào hệ thống. - Chọn chức năng Quản lý chuyến xe. - Hệ thống hiển thị danh sách các chuyến xe hiện có, bao gồm thông tin: - Mã chuyến xe - Tuyến xe (Điểm đi – Điểm đến) - Ngày và giờ khởi hành - Loại xe (Ghế / Giường / Limousine) - Số ghế - Giá vé - Trạng thái (Còn chỗ / Hết chỗ / Hủy chuyến) - Thêm mới chuyến xe: 4.1. Nhà xe chọn [Thêm chuyến xe]. 4.2. Nhập các thông tin bắt buộc: - Tuyến xe (Điểm đi – Điểm đến) - Ngày và giờ khởi hành - Loại xe - Số ghế - Giá vé - Biển số xe 4.3. Nhấn [Thêm mới] để thêm chuyến mới. 4.4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu thiếu thông tin → hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin chuyến xe”. - Nếu hợp lệ → thêm chuyến xe và thông báo “Thêm chuyến xe thành công”. - Chỉnh sửa chuyến xe: 5.1. Nhà xe chọn một chuyến cụ thể → nhấn [Chỉnh sửa]. 5.2. Cập nhật thông tin mong muốn → nhấn [Lưu thay đổi]. 5.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thông báo “Cập nhật thông tin chuyến xe thành công” nếu hợp lệ. - Xóa chuyến xe: 6.1. Nhà xe chọn chuyến xe cần xóa → nhấn [Xóa]. 6.2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc muốn xóa chuyến xe này không?”. 6.3. Nếu xác nhận, hệ thống xóa chuyến xe và thông báo “Xóa chuyến xe thành công”. - Hệ thống tự động cập nhật lại danh sách chuyến xe sau mỗi thao tác (thêm, sửa, xóa). |
| Điều kiện ràng buộc | Nhà xe phải đăng nhập vào hệ thống để thực hiện chức năng này. |

## PB10 – Thanh toán

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Miêu tả | Khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến cho vé xe đã đặt thông qua các phương thức thanh toán được hệ thống hỗ trợ (thanh toán khi lên xe, ví điện tử, thẻ ngân hàng, mã QR, v.v.). |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. - Sau khi chọn chuyến xe và đặt vé, hệ thống hiển thị giao diện Thanh toán. - Giao diện hiển thị các thông tin tổng quát của đơn hàng: - Mã đơn hàng / Mã vé - Tuyến xe (Điểm đi – Điểm đến) - Ngày và giờ khởi hành - Số ghế đã chọn - Tổng tiền cần thanh toán - Khách hàng chọn phương thức thanh toán, bao gồm: Thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa, thanh toán khi lên xe , ..v.v . - Sau khi chọn phương thức, khách hàng nhấn [Thanh toán]. - Hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán tương ứng. - Khách hàng xác nhận giao dịch trên cổng thanh toán. - Sau khi giao dịch hoàn tất: 8.1. Nếu thanh toán thành công, hệ thống: - Cập nhật trạng thái đơn hàng → “Đã thanh toán”. - Tạo và lưu hóa đơn thanh toán điện tử. - Gửi email xác nhận cho khách hàng kèm thông tin vé và mã QR lên xe. - Hiển thị thông báo: “Thanh toán thành công! Cảm ơn bạn đã đặt vé tại hệ thống.” 8.2. Nếu thanh toán thất bại hoặc bị hủy, hệ thống: - Giữ đơn hàng ở trạng thái “Chưa thanh toán”. - Hiển thị thông báo: “Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại hoặc chọn phương thức khác.” - Khách hàng có thể quay lại trang Đơn hàng của tôi để xem trạng thái thanh toán và tải hóa đơn (nếu thành công). |
| Điều kiện ràng buộc | Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống và có đơn hàng hợp lệ. |

## PB11 – Đặt vé

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Khách hàng sau khi tìm được chuyến xe phù hợp sẽ tiến hành đặt vé, chọn ghế ngồi, nhập thông tin hành khách và xác nhận đặt vé trước khi thanh toán. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. - Khách hàng tìm kiếm chuyến xe theo tiêu chí (Nơi xuất phát– Nơi đến – Ngày đi – Ngày về (nếu có)). - Từ danh sách kết quả, khách hàng chọn một chuyến xe cụ thể để đặt vé. - Hệ thống hiển thị sơ đồ ghế ngồi của chuyến xe, bao gồm: - Các ghế còn trống - Các ghế đã đặt - Khách hàng chọn số lượng ghế mong muốn (theo quy định tối đa). - Hệ thống hiển thị phần xác nhận thông tin đặt vé, gồm: - Thông tin chuyến xe (Nhà xe, Tuyến, Ngày – Giờ khởi hành, Điểm đón/trả) - Danh sách ghế đã chọn - Giá vé / Tổng tiền - Khách hàng nhập thông tin hành khách: - Họ tên - Số điện thoại - Email (tùy chọn) - Ghi chú (nếu có) - Khách hàng nhấn [Xác nhận đặt vé]. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 9.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc → thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin hành khách.” 9.2. Nếu ghế vừa được người khác đặt trước → thông báo “Ghế bạn chọn đã được đặt. Vui lòng chọn ghế khác.” 9.3. Nếu hợp lệ → hệ thống tạo đơn hàng đặt vé tạm thời, chuyển sang bước thanh toán. - Hệ thống hiển thị lựa chọn phương thức thanh toán (liên kết PB12 – Thanh toán). - Sau khi thanh toán thành công, hệ thống: - Cập nhật trạng thái vé → “Đã thanh toán” - Gửi thông báo xác nhận đặt vé qua email - Cung cấp mã vé / mã QR lên xe - Hiển thị thông báo: “Đặt vé thành công! Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.” - Nếu khách hàng thoát trước khi thanh toán, hệ thống lưu đơn hàng ở trạng thái “Chưa thanh toán” trong mục Đơn hàng của tôi. |
| Điều kiện ràng buộc | - Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống phải có dữ liệu chuyến xe hợp lệ và số ghế còn trống. - Kết nối cổng thanh toán trực tuyến phải hoạt động ổn định. |

## PB12 – Quản lý xe

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Nhà xe quản lý toàn bộ thông tin các xe của mình, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và xem danh sách xe để phục vụ việc tạo và quản lý các chuyến xe. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản trị, Nhà xe chọn chức năng “Quản lý xe”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các xe do Nhà xe quản lý, bao gồm các thông tin: - Biển số xe - Loại xe (ghế / giường nằm / limousine) - Số ghế / giường - Tình trạng (Đang hoạt động / Bảo trì / Ngừng sử dụng) - Ghi chú (nếu có) 4. Nhà xe có thể thêm xe mới bằng cách nhập các thông tin: - Biển số xe (bắt buộc) - Loại xe (chọn từ danh sách có sẵn) - Số ghế / giường (bắt buộc) - Mô tả hoặc ghi chú (tùy chọn) - Hình ảnh xe (tùy chọn) → Nhấn [Lưu] để thêm xe mới. → Hệ thống thông báo: “Thêm xe thành công.” 5. Nhà xe có thể chỉnh sửa thông tin xe (ví dụ: đổi biển số, cập nhật trạng thái, thay hình ảnh). 6. Nhà xe có thể xóa xe nếu xe đó chưa được gán vào chuyến xe nào đang hoạt động. → Nếu xe đang hoạt động, hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể xóa xe đang được sử dụng cho chuyến xe.” 7. Nhà xe có thể tìm kiếm / lọc xe theo: - Biển số - Loại xe - Trạng thái 8. Hệ thống cho phép xem chi tiết xe, bao gồm: - Thông tin kỹ thuật (loại xe, số ghế, đời xe, hãng xe) - Lịch sử các chuyến xe đã chạy - Tổng số lượt đặt vé theo thời gian 9. Nếu danh sách xe trống, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có xe nào được thêm. Vui lòng thêm xe mới để bắt đầu tạo chuyến.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Nhà xe phải đăng nhập vào hệ thống. - Biển số xe là duy nhất trong phạm vi mỗi Nhà xe. - Không thể xóa xe khi xe đang thuộc chuyến xe còn đang hoạt động. |

## 2.13. PB13 – Quản lý tài xế

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Nhà xe quản lý danh sách và thông tin chi tiết của các tài xế, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và gán tài xế cho các chuyến xe do Nhà xe phụ trách. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản trị, Nhà xe chọn chức năng “Quản lý tài xế”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tài xế của Nhà xe, bao gồm các thông tin: - Mã tài xế - Họ tên tài xế - Số điện thoại - Số GPLX (Giấy phép lái xe) - Hạng bằng lái - Ngày hết hạn GPLX - Trạng thái (Đang làm việc / Nghỉ phép / Ngưng hoạt động) 4. Nhà xe có thể thêm tài xế mới, nhập các thông tin: - Họ tên (bắt buộc) - Ngày sinh (bắt buộc) - Số điện thoại (bắt buộc) - Số GPLX (bắt buộc, duy nhất) - Hạng bằng lái (VD: B2, C, D, E...) - Ngày cấp và ngày hết hạn GPLX - Địa chỉ, email (tùy chọn) - Ảnh tài xế (tùy chọn) → Nhấn [Lưu] để hoàn tất. → Hệ thống hiển thị thông báo: “Thêm tài xế thành công.” 5. Nhà xe có thể chỉnh sửa thông tin tài xế, ví dụ: trạng thái làm việc. 6. Nhà xe có thể xóa tài xế nếu tài xế đó không đang được gán vào chuyến xe hoạt động. → Nếu tài xế đang chạy chuyến, hệ thống hiển thị: “Không thể xóa tài xế đang tham gia chuyến xe.” 7. Nhà xe có thể tìm kiếm / lọc tài xế theo: - Họ tên - Số điện thoại - Hạng GPLX - Trạng thái làm việc - Khi chọn vào một tài xế, hệ thống hiển thị chi tiết tài xế, bao gồm: - Thông tin cá nhân - Lịch sử các chuyến xe đã thực hiện - . v.v - Hệ thống hỗ trợ gán tài xế vào chuyến xe khi Nhà xe tạo hoặc cập nhật lịch trình. - Nếu danh sách tài xế trống, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có tài xế nào. Vui lòng thêm tài xế mới để phân công cho chuyến xe.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Nhà xe phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. - Không thể xóa tài xế đang được gán vào chuyến xe hoạt động. |

## PB14 – Quản lý sơ đồ ghế

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Nhà xe tạo, xem, chỉnh sửa và quản lý sơ đồ ghế ngồi của từng loại xe (ghế, giường nằm, limousine), phục vụ cho việc đặt vé và hiển thị vị trí ghế cho khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản trị, Nhà xe chọn chức năng “Quản lý sơ đồ ghế”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sơ đồ ghế hiện có, bao gồm: - Tên sơ đồ / Mã sơ đồ - Loại xe áp dụng (Ghế / Giường / Limousine) - Số tầng (nếu là giường nằm) - Tổng số ghế - Ngày tạo / cập nhật 4. Nhà xe có thể tạo sơ đồ ghế mới bằng cách nhập các thông tin: - Tên sơ đồ (bắt buộc) - Loại xe (chọn từ danh sách) - Số tầng (1 hoặc 2 nếu là xe giường nằm) - Số hàng và số cột ghế (để xác định bố cục) - Tùy chọn: thêm lối đi giữa, ghế trống, vị trí tài xế / cửa ra vào → Nhấn [Tạo sơ đồ] để lưu. → Hệ thống hiển thị thông báo: “Tạo sơ đồ ghế thành công.” 5. Hệ thống cung cấp giao diện trực quan cho phép Nhà xe: - Bố trí ghế ngồi. - Đặt tên hoặc mã cho từng ghế (A1, A2, B1, B2, v.v.). - Đánh dấu ghế đặc biệt (VIP, gần cửa, tài xế, WC...). 6. Nhà xe có thể chỉnh sửa sơ đồ ghế (thêm, xóa, hoặc thay đổi vị trí ghế). 7. Nhà xe có thể xóa sơ đồ ghế nếu chưa được áp dụng cho chuyến xe nào đang hoạt động. → Nếu đang sử dụng, hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể xóa sơ đồ ghế đang được sử dụng cho chuyến xe.” 8. Khi tạo hoặc cập nhật chuyến xe, Nhà xe có thể chọn sơ đồ ghế tương ứng để hiển thị cho khách hàng đặt chỗ. 9. Nếu chưa có sơ đồ ghế nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có sơ đồ ghế. Vui lòng tạo sơ đồ mới để áp dụng cho chuyến xe.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Nhà xe phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. - Không thể xóa sơ đồ ghế đang được gán cho chuyến xe hoạt động. |

## PB15 – Quản lý nhà xe

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Admin quản lý danh sách các Nhà xe hoạt động trên hệ thống, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa tài khoản nhà xe để đảm bảo tính minh bạch và ổn định của hệ thống đặt vé. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản trị, chọn chức năng “Quản lý nhà xe”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các Nhà xe đang hoạt động trên hệ thống, bao gồm: - Mã Nhà xe - Tên Nhà xe - Số điện thoại liên hệ - Email - Địa chỉ / Khu vực hoạt động - Ngày đăng ký - Trạng thái (Hoạt động / Tạm khóa) 4. Admin có thể thêm Nhà xe mới, nhập các thông tin: - Tên Nhà xe (bắt buộc) - Số điện thoại (bắt buộc) - Email (bắt buộc, duy nhất) - Địa chỉ - Người đại diện (tùy chọn) - Tên đăng nhập và mật khẩu (để tạo tài khoản quản lý) → Nhấn [Lưu] để hoàn tất. → Hệ thống thông báo: “Thêm nhà xe thành công.” 5. Admin có thể chỉnh sửa thông tin Nhà xe, như: cập nhật trạng thái hoạt động. 6. Admin có thể tạm khóa hoặc mở khóa tài khoản Nhà xe. → Khi khóa, Nhà xe sẽ không thể đăng nhập hệ thống. → Hệ thống hiển thị thông báo: “Tài khoản nhà xe đã bị tạm khóa.” 7. Admin có thể xóa Nhà xe nếu Nhà xe chưa có chuyến xe hoặc giao dịch hoạt động. → Nếu có dữ liệu liên quan, hệ thống cảnh báo: “Không thể xóa nhà xe đang có chuyến xe hoạt động hoặc hóa đơn thanh toán.” 8. Admin có thể tìm kiếm / lọc Nhà xe theo: - Tên Nhà xe - Khu vực hoạt động - Trạng thái (Hoạt động / Tạm khóa) - Ngày đăng ký 9. Khi chọn vào một Nhà xe cụ thể, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, gồm: - Thông tin liên hệ và người đại diện - Danh sách xe, tài xế và chuyến xe thuộc nhà xe đó - Thống kê doanh thu hoặc số lượng vé bán ra (theo ngày / tháng) 10. Nếu chưa có Nhà xe nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có Nhà xe nào trong hệ thống. Vui lòng thêm mới để bắt đầu.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị hệ thống. - Email hoặc tên đăng nhập của mỗi Nhà xe là duy nhất. - Không thể xóa Nhà xe đang có chuyến xe hoặc hóa đơn hoạt động. |

## PB16 – Quản lý khách hàng

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Admin quản lý thông tin và hoạt động của khách hàng trên hệ thống, bao gồm việc xem, chỉnh sửa, khóa tài khoản hoặc xóa khách hàng khi cần thiết. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản trị, chọn chức năng “Quản lý khách hàng”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả khách hàng đã đăng ký trên hệ thống, bao gồm: - Mã khách hàng - Họ tên - Số điện thoại - Email - Ngày đăng ký - Số lượng đơn hàng đã đặt - Trạng thái tài khoản (Hoạt động / Bị khóa) 4. Admin có thể tìm kiếm hoặc lọc khách hàng theo: - Họ tên - Số điện thoại - Email - Trạng thái tài khoản 5. Khi chọn vào một khách hàng cụ thể, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, bao gồm: - Thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email) - Lịch sử đặt vé (ngày đặt, tuyến, số vé, trạng thái thanh toán) - Tổng số tiền đã thanh toán 6. Admin có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng, chẳng hạn: cập nhật họ tên, email, số điện thoại (khi khách hàng yêu cầu). → Sau khi lưu, hệ thống thông báo: “Cập nhật thông tin khách hàng thành công.” 7. Admin có thể tạm khóa tài khoản khách hàng nếu phát hiện hành vi vi phạm. → Khi tài khoản bị khóa, khách hàng không thể đăng nhập hoặc đặt vé. → Hệ thống thông báo: “Tài khoản khách hàng đã bị khóa.” 8. Admin có thể mở khóa tài khoản khách hàng khi cần thiết. 9. Admin có thể xóa khách hàng nếu tài khoản không còn hoạt động hoặc chưa có lịch sử giao dịch. → Nếu khách hàng đã từng đặt vé, hệ thống hiển thị cảnh báo: “Không thể xóa khách hàng có dữ liệu giao dịch.” 10. Nếu chưa có khách hàng nào trong hệ thống, hiển thị thông báo: “Chưa có khách hàng nào. Hệ thống sẽ tự động thêm khi có người đăng ký tài khoản mới.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị hệ thống. - Mỗi khách hàng có số điện thoại duy nhất. - Không thể xóa khách hàng đã có lịch sử giao dịch hoặc hóa đơn thanh toán. |

  - PB17 – Quản lý vé

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Nhà xe, Admin xem, xác nhận, hủy và quản lý toàn bộ thông tin các vé xe mà khách hàng đã đặt đối với các chuyến xe do Nhà xe phụ trách. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ giao diện quản lý, Nhà xe chọn chức năng “Quản lý đặt vé”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt vé tương ứng với các chuyến xe do Nhà xe quản lý, bao gồm: - Mã vé / Mã đơn đặt vé - Tên khách hàng - Số điện thoại khách hàng - Chuyến xe (Tuyến, Giờ khởi hành, Ngày đi) - Ghế đã đặt - Trạng thái thanh toán (Đã thanh toán / Chưa thanh toán) - Trạng thái vé (Đã xác nhận / Chờ xác nhận / Đã hủy) - Ngày đặt vé 4. Nhà xe có thể xem chi tiết đơn đặt vé, bao gồm: - Thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, email) - Thông tin chuyến xe (tuyến, thời gian, giá vé, vị trí ghế) - Hình thức thanh toán - Mã giao dịch (nếu có) - Ghi chú từ khách hàng (nếu có) 5. Nhà xe, Admin có thể xác nhận đặt vé khi khách hàng đã thanh toán hoặc đến trực tiếp nhận vé. → Hệ thống cập nhật trạng thái vé thành “Đã xác nhận” và thông báo: “Xác nhận đặt vé thành công.” 6. Nhà xe, Admin có thể hủy vé khi: - Khách hàng yêu cầu hủy. - Vé chưa được xác nhận hoặc chưa khởi hành. → Khi hủy, hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận thao tác. Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái vé thành “Đã hủy”. 7. Nhà xe, Admin có thể tìm kiếm hoặc lọc danh sách đặt vé theo: - Mã vé hoặc tên khách hàng - Ngày đặt - Tuyến xe hoặc chuyến xe - Trạng thái vé (Đã xác nhận / Chưa thanh toán / Đã hủy) 8. Hệ thống cho phép xuất danh sách vé ra file Excel để tiện lưu trữ hoặc thống kê. 9. Nhà xe, Admin có thể xem thống kê số lượng vé đã đặt, đã hủy, doanh thu dự kiến, theo: - Ngày / Tuần / Tháng - Tuyến xe hoặc chuyến xe 10. Nếu không có đơn đặt vé nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có đơn đặt vé nào. Khách hàng sẽ hiển thị ở đây khi hoàn tất đặt vé.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Nhà xe phải đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ. - Không thể hủy vé sau khi chuyến xe đã khởi hành. - Mỗi mã vé là duy nhất trong toàn hệ thống. - Vé chỉ được xác nhận sau khi thanh toán thành công hoặc có xác nhận thủ công từ Nhà xe. |

  - PB18 – Quản lý nhân viên

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Admin quản lý thông tin nhân viên, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, phân quyền, khóa hoặc xóa tài khoản nhân viên tham gia hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất. 2. Từ giao diện quản lý, chọn mục “Quản lý nhân viên”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hệ thống, bao gồm: - Mã nhân viên - Họ và tên - Số điện thoại - Email - Chức vụ / Vai trò (Quản lý kỹ thuật, CSKH, Kiểm soát nội dung, Kế toán, v.v.) - Ngày tạo tài khoản - Trạng thái (Hoạt động / Bị khóa) 4. Admin có thể thêm nhân viên mới, nhập các thông tin: - Họ tên (bắt buộc) - Số điện thoại (bắt buộc, duy nhất) - Email (bắt buộc, duy nhất) - Tên đăng nhập (bắt buộc) - Mật khẩu (bắt buộc) - Vai trò (chọn từ danh sách quyền hệ thống) → Nhấn [Lưu] để hoàn tất. → Hệ thống thông báo: “Thêm nhân viên thành công.” 5. Admin có thể chỉnh sửa thông tin nhân viên, bao gồm: cập nhật họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu hoặc vai trò. → Sau khi lưu, hệ thống hiển thị thông báo:“Cập nhật thông tin nhân viên thành công.” 6. Admin có thể phân quyền cho nhân viên, ví dụ: - Quyền xem / chỉnh sửa dữ liệu Nhà xe. - Quyền xem báo cáo tài chính. - Quyền hỗ trợ khách hàng hoặc quản lý phản hồi. 7. Admin có thể tạm khóa tài khoản nhân viên nếu nhân viên nghỉ việc hoặc vi phạm quy định. → Khi tài khoản bị khóa, nhân viên không thể đăng nhập. → Hệ thống thông báo: “Tài khoản nhân viên đã bị tạm khóa.” 8. Admin có thể mở khóa tài khoản nhân viên khi cần khôi phục quyền truy cập. 9. Admin có thể xóa tài khoản nhân viên nếu tài khoản chưa có dữ liệu hoạt động. → Nếu có dữ liệu liên quan (ví dụ: lịch sử quản trị, thao tác trên hệ thống), hệ thống hiển thị cảnh báo: “Không thể xóa nhân viên đang có dữ liệu hoạt động.” 10. Admin có thể tìm kiếm / lọc nhân viên theo: - Họ tên - Số điện thoại - Vai trò - Trạng thái tài khoản - Khi chọn vào một nhân viên cụ thể, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, bao gồm: - Hồ sơ cá nhân - Vai trò và quyền hạn được gán - Nếu chưa có nhân viên nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Chưa có nhân viên nào. Vui lòng thêm mới để phân công công việc.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất. - Mỗi tài khoản nhân viên có tên đăng nhập và email duy nhất. - Không thể xóa nhân viên đang có dữ liệu hoặc lịch sử hoạt động trong hệ thống. |

## PB19 – Quản lý voucher

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin, Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Admin, Nhà xe tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý các mã giảm giá (voucher) trong hệ thống. Mục đích nhằm hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng và kích thích nhu cầu đặt vé trực tuyến. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin, Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất. 2. Từ bảng điều khiển, chọn chức năng “Quản lý voucher”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các voucher hiện có, bao gồm: - Mã voucher - Tên chương trình / mô tả - Loại giảm giá (phần trăm hoặc số tiền cố định) - Giá trị giảm - Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc - Số lượng mã còn lại - Trạng thái (Đang áp dụng / Hết hạn / Ngưng sử dụng) 4. Admin, Nhà xe có thể tạo voucher mới, nhập các thông tin: - Mã voucher (bắt buộc, duy nhất) - Tên chương trình khuyến mãi (bắt buộc) - Hình thức giảm (phần trăm hoặc số tiền cố định) - Giá trị giảm (ví dụ: 10% hoặc 50.000đ) - Số lượng mã (bắt buộc) - Ngày bắt đầu và ngày kết thúc (bắt buộc) - Điều kiện áp dụng (ví dụ: áp dụng cho đơn từ 100.000đ trở lên) → Nhấn [Lưu] để hoàn tất. → Hệ thống hiển thị thông báo: “Tạo voucher thành công.” 5. Chỉnh sửa voucher: Admin, Nhà xe có thể thay đổi thông tin về giá trị, thời gian hiệu lực hoặc mô tả chương trình. → Sau khi lưu, hệ thống hiển thị: “Cập nhật thông tin voucher thành công.” 6. Xóa voucher: Admin, Nhà xe có thể xóa voucher nếu voucher chưa được sử dụng trong bất kỳ giao dịch nào. → Nếu voucher đã được áp dụng, hệ thống hiển thị cảnh báo: “Không thể xóa voucher đã được sử dụng.” 7. Ngưng áp dụng voucher: Admin, Nhà xe có thể tạm ngưng hoặc kết thúc sớm chương trình khuyến mãi. → Trạng thái cập nhật thành “Ngưng sử dụng”. 8. Tìm kiếm và lọc voucher theo các tiêu chí: - Mã voucher - Tên chương trình - Trạng thái (Đang áp dụng / Hết hạn / Ngưng sử dụng) 9. Thống kê hiệu quả voucher: - Số lượng mã đã được sử dụng. - Tổng giá trị giảm giá đã áp dụng. 10. Nếu hệ thống chưa có voucher nào, hiển thị thông báo: “Chưa có voucher nào. Vui lòng tạo mới để triển khai chương trình khuyến mãi.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ Admin, Nhà xe có quyền truy cập và thao tác với chức năng quản lý voucher. - Mỗi mã voucher phải là duy nhất trong toàn hệ thống. - Không thể xóa voucher đã được khách hàng sử dụng trong giao dịch. - Voucher chỉ có hiệu lực trong thời gian áp dụng hợp lệ. |

## PB20 – Báo cáo thống kê

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin, Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Admin, Nhà xe xem, tổng hợp và xuất các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động của hệ thống như số lượng vé đặt, doanh thu, khách hàng, chuyến xe và các chương trình khuyến mãi. Nhằm hỗ trợ việc phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định quản lý phù hợp. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin, Nhà xe đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ. 2. Từ bảng điều khiển, chọn chức năng “Báo cáo thống kê”. 3. Hệ thống hiển thị các loại báo cáo thống kê, bao gồm: - Thống kê doanh thu: Theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo Nhà xe. - Thống kê số lượng đặt vé: Theo tuyến, thời gian, hoặc trạng thái (đã thanh toán / đã hủy). - Thống kê khách hàng: Số lượng khách hàng mới, khách hàng thường xuyên. - Thống kê chuyến xe: Số chuyến hoạt động, chuyến bị hủy. - Thống kê voucher: Số lượng voucher sử dụng, giá trị khuyến mãi đã áp dụng. 4. Admin, Nhà xe có thể lọc dữ liệu báo cáo theo các tiêu chí: - Khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày) - Nhà xe cụ thể - Tuyến xe 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ trực quan giúp Admin, Nhà xe dễ dàng so sánh và theo dõi xu hướng hoạt động. 6. Chi tiết số liệu thống kê hiển thị dưới dạng bảng, gồm các cột: - Mã đơn hàng / chuyến xe - Tên Nhà xe - Doanh thu (VNĐ) - Số lượng vé bán - Ngày / tháng thống kê 7. Admin, Nhà xe có thể xuất báo cáo ra các định dạng: - Excel (.xlsx) → Hệ thống hiển thị thông báo: “Xuất báo cáo thành công.” 8. Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu thống kê theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ. 9. Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn, hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian này.” |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ Admin, Nhà xe có quyền truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê. - Các số liệu thống kê được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hệ thống. - Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực khi có đơn đặt vé hoặc thanh toán mới. - Báo cáo xuất ra phải đúng định dạng và có đầy đủ thông tin cần thiết. |

## PB21 – Phân quyền

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Admin thực hiện thiết lập và điều chỉnh các quyền hạn truy cập cho từng nhóm tài khoản (Nhà xe, Tài xế, Nhân viên) trong hệ thống để đảm bảo tính bảo mật. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập vào hệ thống bằng quyền Quản trị cao nhất. 2. Từ giao diện quản trị, chọn chức năng “Phân quyền”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các vai trò hiện có. 4. Admin chọn một vai trò cụ thể để chỉnh sửa hoặc tạo vai trò mới. 5. Admin thực hiện tích chọn các quyền tương ứng (ví dụ: thêm nhà xe, xem vé, quyền xoá xe). 6. Nhấn [Lưu] để cập nhật. 7. Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật phân quyền thành công”. 8. Các tài khoản thuộc vai trò đó sẽ ngay lập tức được áp dụng các giới hạn truy cập mới. |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất. - Không được phép xóa các quyền hệ thống mặc định. |

## PB22 – Quản lý lịch làm việc

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Nhà xe sắp xếp, phân công tài xế và xe vào các khung giờ, tuyến đường cụ thể, tạo thành lịch trình làm việc chi tiết. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhà xe đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng “Quản lý lịch làm việc”. 3. Hệ thống hiển thị giao diện lịch theo tuần hoặc tháng. 4. Nhà xe chọn một ngày/giờ cụ thể để phân công. 5. Chọn tài xế từ danh sách (chỉ hiện tài xế đang rảnh) và chọn xe tương ứng. 6. Chọn tuyến đường và chuyến xe cần gán. 7. Nhấn [Xác nhận phân công]. 8. Hệ thống kiểm tra trùng lịch: - Nếu tài xế hoặc xe đã có lịch trong khung giờ đó → hiển thị cảnh báo “Tài xế/Xe đang bận, vui lòng chọn nguồn lực khác”. - Nếu hợp lệ → lưu lịch và thông báo “Phân công lịch làm việc thành công”. 9. Hệ thống tự động gửi thông báo đến ứng dụng của tài xế được phân công. |
| Điều kiện ràng buộc | - Nhà xe phải đăng nhập vào hệ thống. - Tài xế và xe được chọn phải đang ở trạng thái “Đang hoạt động”. |

## PB23 – Xem lịch làm việc

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Tài xế |
| Miêu tả | Tài xế sử dụng ứng dụng di động để theo dõi danh sách các chuyến xe mình được phân công thực hiện trong ngày, tuần hoặc tháng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tài xế đăng nhập vào ứng dụng di động. 2. Chọn chức năng “Lịch làm việc của tôi”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các chuyến xe sắp tới theo thứ tự thời gian, bao gồm: - Thời gian khởi hành. - Biển số xe sẽ lái. - Tuyến đường (Điểm đi - Điểm đến). - Ghi chú từ Nhà xe. 4. Tài xế có thể chọn vào một chuyến cụ thể để xem chi tiết danh sách khách hàng (nếu có quyền). 5. Hệ thống hỗ trợ bộ lọc để xem lịch theo ngày hôm nay, ngày mai hoặc lịch sử các chuyến đã chạy. 6. Nếu có thay đổi lịch đột xuất từ phía Nhà xe, hệ thống sẽ đẩy thông báo đến máy tài xế. |
| Điều kiện ràng buộc | - Tài xế phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được Nhà xe cấp. - Tài xế chỉ xem được lịch của chính mình, không xem được lịch người khác. |

## 2.24. PB24 – Quản lý đánh giá

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Quản trị viên theo dõi, phản hồi và xử lý các đánh giá, bình luận của khách hàng về dịch vụ của các nhà xe để duy trì chất lượng hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng “Quản lý đánh giá”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá mới nhất, bao gồm: - Tên khách hàng. - Tên Nhà xe/Chuyến xe được đánh giá. - Số sao (1-5). - Nội dung bình luận. - Hình ảnh đính kèm. 4. Admin có thể lọc đánh giá theo số sao thấp để ưu tiên xử lý khiếu nại. 5. Admin có quyền ẩn các bình luận có nội dung vi phạm quy chuẩn. 6. Admin có thể gửi phản hồi trực tiếp cho khách hàng hoặc yêu cầu Nhà xe giải trình. 7. Hệ thống tự động tổng hợp điểm đánh giá trung bình cho mỗi Nhà xe và hiển thị ngoài trang tìm kiếm chuyến xe. |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị. - Không được phép sửa nội dung đánh giá của khách hàng, chỉ được ẩn hoặc phản hồi. |

## 2.25. PB25 – Quản lý tuyến đường

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin, Nhà xe |
| Miêu tả | Chức năng cho phép khởi tạo và quản lý các tuyến đường vận hành, bao gồm thông tin về điểm đi, điểm đến, lộ trình chi tiết, quãng đường và giá vé niêm yết. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin hoặc Nhà xe đăng nhập vào hệ thống quản trị. 2. Chọn menu “Quản lý tuyến đường”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các tuyến đường gồm: ID, Mã nhà xe, Tên tuyến, Lộ trình, Quãng đường (km), Giá vé và Trạng thái. 4. Người dùng có thể thêm tuyến đường mới bằng cách nhập: - Tên tuyến (VD: Đà Nẵng – Huế). - Lộ trình chi tiết (Các điểm dừng chân). - Quãng đường ước tính. - Giá vé cơ bản. 5. Hệ thống cho phép duyệt hoặc từ chối trạng thái của tuyến đường. 6. Cung cấp chức năng Tìm kiếm theo tên tuyến hoặc mã nhà xe. 7. Cho phép Chỉnh sửa thông tin lộ trình hoặc Xóa các tuyến không còn hoạt động. |
| Điều kiện ràng buộc | - Admin có quyền quản lý tất cả các tuyến, Nhà xe chỉ quản lý tuyến thuộc đơn vị mình. - Giá vé và quãng đường phải là giá trị số dương. |

## 2.26. PB26 – Live Tracking

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe, Admin, Khách hàng |
| Miêu tả | Chức năng giám sát vị trí hiện tại của xe khách trên bản đồ số, cho phép truy xuất lịch sử hành trình và tốc độ di chuyển để đảm bảo an toàn vận hành. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục “Live Tracking” trên giao diện quản lý hoặc ứng dụng khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị bản đồ trực quan (OpenStreetMap). 3. Người dùng nhập ID chuyến xe hoặc chọn xe từ danh sách để bắt đầu theo dõi. 4. Hiển thị vị trí xe thông qua Marker trên bản đồ, tự động cập nhật tọa độ theo chu kỳ (ví dụ: 15 giây/lần). 5. Cho phép lọc dữ liệu theo khoảng thời gian để xem lại lịch sử di chuyển (Lịch sử tracking). 6. Hiển thị thông tin chi tiết kèm theo: Tốc độ hiện tại, trạng thái xe (đang chạy/dừng/đỗ). 7. Hệ thống có nút “Tự làm mới live tracking” để duy trì kết nối liên tục. |
| Điều kiện ràng buộc | - Xe phải được lắp thiết bị GPS hoặc ứng dụng tài xế phải đang bật định vị. - - Yêu cầu kết nối internet ổn định để truyền tải dữ liệu tọa độ. |

## 2.27. PB27 – AI thị giác & cảnh báo an toàn

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Hệ thống, Admin, Nhà xe |
| Miêu tả | Tích hợp AI để phân tích luồng video từ camera trên xe nhằm nhận diện các hành vi nguy hiểm của tài xế và đếm số lượng hành khách thực tế, từ đó phát đưa ra các cảnh báo an toàn thời gian thực. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hệ thống kết nối và thu nhận tín hiệu từ camera lắp đặt trong khoang lái và khoang khách. 2. Đối với tài xế: AI tự động nhận diện các hành vi: Buồn ngủ, dùng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn hoặc hút thuốc. 3. Đối với khoang khách: AI thực hiện đếm số người thực tế trên xe để so sánh với số lượng vé đã bán. 4. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống thực hiện đồng thời: - Phát âm thanh cảnh báo trực tiếp trên xe cho tài xế. - Gửi thông báo khẩn cấp (Alert) kèm hình ảnh bằng chứng về Admin Panel của Nhà xe. 5. Lưu trữ lịch sử các cảnh báo (thời gian, loại vi phạm, hình ảnh) để phục vụ việc hậu kiểm. 6. Hiển thị trạng thái "An toàn" hoặc "Cảnh báo" trên màn hình giám sát tập trung. |
| Điều kiện ràng buộc | - Camera phải có góc quan sát đủ rộng và độ phân giải tối thiểu để AI xử lý chính xác. - Độ trễ của cảnh báo an toàn không được vượt quá 3 giây từ khi phát hiện hành vi. |

## 2.28. PB28 – Chatbox AI

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Khách vãng lai |
| Miêu tả | Chức năng tích hợp Trợ lý ảo thông minh sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tương tác trực tiếp với người dùng qua ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tra cứu thông tin hành trình và cung cấp hướng dẫn khẩn cấp tự động 24/7. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên: Chatbot có khả năng nhận diện, phân tích và phản hồi chính xác các câu hỏi bằng tiếng Việt từ mức độ đơn giản đến phức tạp. 2. Tra cứu hành trình thông minh: - Người dùng có thể hỏi trực tiếp về chuyến xe. - Chatbot thực hiện truy vấn dữ liệu thời gian thực từ cơ sở dữ liệu MySQL và trả về danh sách các chuyến xe phù hợp kèm đường dẫn đặt vé trực tiếp. 3. Hỗ trợ nghiệp vụ tự động: AI tự động trích xuất thông tin từ kho tri thức để giải đáp các vấn đề về điểm đón/trả, tiện ích trên xe và chính sách hoàn/hủy vé. 4. Xử lý tình huống khẩn cấp: - Khi nhận diện các từ khóa nhạy cảm như "Tai nạn", "Cấp cứu", "Quên đồ", hệ thống lập tức ưu tiên cung cấp số Hotline hỗ trợ và hiển thị vị trí văn phòng gần nhất trên bản đồ. 5. Giao diện tương tác (UI/UX): - Khung chat hiển thị rõ ràng lịch sử trò chuyện. - Tích hợp các nút gợi ý để người dùng có thể thao tác nhanh các yêu cầu phổ biến. |
| Điều kiện ràng buộc | - Người dùng không bắt buộc phải đăng nhập để sử dụng tính năng Chatbox cơ bản. - Thời gian phản hồi: AI phải phản hồi trong khoảng từ 3 đến 5 giây để đảm bảo trải nghiệm hội thoại không bị gián đoạn. - Tính chính xác: AI chỉ được phép trả lời dựa trên dữ liệu thực tế được cấu hình, tuyệt đối không tự ý giả định thông tin về giá vé hoặc lịch trình xe chạy. |

## 2.29. PB29 – Quản trị tri thức Chatbox AI

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép Quản trị viên thiết lập, cập nhật và giám sát cơ sở dữ liệu nguồn (Knowledge Base) của trợ lý ảo AI. Hệ thống đảm bảo Chatbot luôn phản hồi dựa trên những quy định và thông tin mới nhất từ nhà xe. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Cập nhật dữ liệu nguồn: Admin có khả năng tải lên các tập tin tài liệu hoặc nhập liệu văn bản trực tiếp (FAQ, quy định mới) vào hệ thống quản trị. 2. Xử lý tri thức: Sau khi tải lên, hệ thống phải thực hiện quy trình xử lý dữ liệu để AI có thể trích xuất và trả lời chính xác trong luồng hội thoại thực tế. 3. Giám sát hội thoại: Admin có quyền xem lại lịch sử các cuộc trò chuyện. Lưu ý: Toàn bộ dữ liệu khách hàng phải được ẩn danh để bảo vệ quyền riêng tư. 4. Điều chỉnh phản hồi: Admin có thể hiệu chỉnh hoặc gắn nhãn các câu trả lời chưa chính xác để AI học hỏi và cải thiện chất lượng trong tương lai. 5. Báo cáo hiệu quả AI: Hệ thống thống kê và biểu diễn biểu đồ về tỷ lệ yêu cầu khách hàng được AI xử lý thành công mà không cần sự can thiệp của nhân viên hỗ trợ. |
| Điều kiện ràng buộc | - Tính chính xác: AI phải ưu tiên sử dụng các dữ liệu mới nhất được Admin cập nhật để trả lời khách hàng . - Bảo mật thông tin: Tuyệt đối không hiển thị thông tin cá nhân nhạy cảm của khách hàng trong phần giám sát hội thoại của Admin . - Hiệu năng (Latency): Quá trình cập nhật hoặc truy vấn tri thức lớn không được làm ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi chung của hệ thống (giữ mức 3-5 giây) . - Ngôn ngữ: Hệ thống quản trị tri thức phải hỗ trợ xử lý tiếng Việt hoàn chỉnh, bao gồm cả các thuật ngữ địa phương về ngành vận tải. |

## 2.30. PB30 – Quản lý ví tiền nhà xe

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhà xe, Admin |
| Miêu tả | Chức năng cho phép quản lý tài chính của Nhà xe trên hệ thống, bao gồm hạch toán doanh thu sau chiết khấu, duy trì quỹ ký quỹ bảo lãnh và thực hiện khấu trừ đền bù khi có khiếu nại từ khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tự động hạch toán doanh thu: Ngay khi chuyến xe kết thúc, hệ thống tự động tính toán doanh thu thuần (Doanh thu = Tổng tiền vé - % Hoa hồng hệ thống) và cộng vào số dư ví của Nhà xe. 2. Cơ chế Ký quỹ: Hệ thống yêu cầu mỗi Nhà xe duy trì một số dư tối thiểu (ví dụ: 2.000.000 VNĐ) làm quỹ bảo đảm. 3. Ràng buộc kích hoạt chuyến: Nếu số dư khả dụng thấp hơn mức ký quỹ quy định, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng “Thêm chuyến xe mới” và gửi thông báo yêu cầu Nhà xe nạp thêm tiền vào ví. 4. Xử lý đền bù & Khiếu nại: Trong trường hợp có khiếu nại hợp lệ (bỏ chuyến, chất lượng xe sai lệch), Admin có quyền thực hiện lệnh khấu trừ trực tiếp từ số dư ví của Nhà xe để hoàn trả hoặc đền bù cho khách hàng. 5. Nhật ký biến động số dư: Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch chi tiết (Thời gian, Nội dung, Số tiền +/-) giúp Nhà xe đối soát tài chính minh bạch. |
| Điều kiện ràng buộc | - An toàn tài chính: Nhà xe không được phép rút tiền nếu số dư sau khi rút thấp hơn mức ký quỹ tối thiểu. - Minh chứng khấu trừ: Mọi lệnh trừ tiền đền bù từ Admin phải đính kèm bằng chứng và lưu vết ID của Admin thực hiện lệnh để kiểm toán. - Tính nhất quán: Dữ liệu tài chính trong ví phải được đồng bộ hóa thời gian thực với trạng thái của các đơn đặt vé. |

## 2.31. PB31 – Tích điểm thành viên

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Miêu tả | Chức năng cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng từ các giao dịch đặt vé thành công để quy đổi thành ưu đãi giảm giá hoặc thăng hạng thành viên, nhằm tăng tính gắn kết và lòng trung thành với dịch vụ của nhà xe. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tự động tích điểm: Ngay khi hệ thống xác nhận chuyến xe kết thúc, điểm thưởng sẽ tự động được cộng vào ví điểm của khách hàng theo tỷ lệ quy đổi mặc định (Ví dụ: 10.000 VNĐ chi tiêu = 1 điểm). 2. Hiển thị số dư điểm: Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra tổng số điểm tích lũy và lịch sử biến động ngay tại mục Thông tin cá nhân. 3. Quy đổi điểm khi thanh toán: Tại giao diện Thanh toán, hệ thống cung cấp tùy chọn "Dùng điểm thưởng". Nếu chọn, tổng số tiền cần trả sẽ được giảm trừ trực tiếp dựa trên số điểm quy đổi (Ví dụ: 1 điểm = 1.000 VNĐ). 4. Xếp hạng thành viên tự động: Hệ thống dựa trên tổng điểm hoặc tổng chi tiêu tích lũy để phân cấp hạng thành viên: Bạc, Vàng, Kim cương. 5. Cấu hình ưu đãi theo hạng: - Hạng thành viên cao hơn sẽ có tỷ lệ tích điểm lớn hơn trên mỗi đơn hàng. - Hệ thống tự động gửi các mã giảm giá (Voucher) độc quyền cho các hạng thành viên cao cấp. |
| Điều kiện ràng buộc | - Tính nhất quán dữ liệu: Điểm thưởng sẽ bị tự động khấu trừ tương ứng nếu khách hàng thực hiện hủy vé hoặc đơn hàng được hoàn tiền. - Thời hạn sử dụng: Điểm tích lũy có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận; hệ thống sẽ xóa điểm hết hạn vào cuối chu kỳ. - Giới hạn quy đổi: Admin có quyền thiết lập ngưỡng điểm tối thiểu (Ví dụ: phải có ít nhất 50 điểm) để khách hàng bắt đầu được phép sử dụng tính năng quy đổi giảm giá. |

# ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Ký hiệu |
| --- | --- |
| Rất cao | 1 |
| Cao | 2 |
| Trung bình | 3 |
| Thấp | 4 |

Bảng phân cấp mức độ ưu tiên và ước tính

| ID | Chức năng | Ước lượng thời gian (giờ) | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 8 | 3 |
| PB02 | Đăng ký tài khoản | 8.5 | 3 |
| PB03 | Đăng xuất | 8 | 4 |
| PB04 | Quản lý thông tin cá nhân | 12 | 4 |
| PB05 | Xem đơn hàng | 12 | 2 |
| PB06 | Quên mật khẩu | 10 | 4 |
| PB07 | Thay đổi mật khẩu | 8 | 4 |
| PB08 | Tìm kiếm chuyến xe | 16 | 1 |
| PB09 | Quản lý chuyến xe | 20 | 1 |
| PB10 | Thanh toán | 32 | 1 |
| PB11 | Đặt vé | 28 | 1 |
| PB12 | Quản lý xe | 14 | 2 |
| PB13 | Quản lý tài xế | 14 | 2 |
| PB14 | Quản lý sơ đồ ghế | 24 | 1 |
| PB15 | Quản lý nhà xe | 16 | 2 |
| PB16 | Quản lý khách hàng | 14 | 3 |
| PB17 | Quản lý vé | 20 | 2 |
| PB18 | Quản lý nhân viên | 16 | 3 |
| PB19 | Quản lý voucher | 12 | 3 |
| PB20 | Báo cáo thống kê | 24 | 2 |
| PB21 | Phân quyền | 16 | 2 |
| PB22 | Quản lý lịch làm việc | 18 | 2 |
| PB23 | Xem lịch làm việc | 10 | 3 |
| PB24 | Quản lý đánh giá | 10 | 4 |
| PB25 | Quản lý tuyến đường | 18 | 1 |
| PB26 | Live Tracking | 40 | 1 |
| PB27 | AI thị giác & cảnh báo an toàn | 60 | 1 |
| PB28 | Chatbox AI | 45 | 2 |
| PB29 | Quản trị tri thức Chatbox AI | 35 | 2 |
| PB30 | Quản lý ví tiền nhà xe | 30 | 2 |
| PB31 | Tích điểm thành viên | 28 | 3 |